Раздел IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №________

| Липецкая обл., Грязинский район | «___» ________ 2022 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________ №______ от ________ заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами, с использованием своих материалов, техники и оборудования выполнить работы по капитальному ремонту объекта «Сбросной коллектор ливневой канализации с территории 1-ой очереди ОЭЗ ППТ «Липецк», 1 этап» (далее – работы) в соответствии с Проектной документацией, входящей в состав конкурсной документации, и Ведомостями объемов работ №1-4 (Приложение №1 к Договору).

1.1.1. Работы выполняются в два периода в пределах срока выполнения работ, указанного в п. 5.1. Договора:

1) Подготовительный период работ (Ведомость объемов работ №1).

2) Основной период работ (Ведомости объемов работ №2-4).

1.2. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.3. Место выполнение работ – Липецкая область, Грязинский район.

- Качество материалов

2.1. Качество используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов должно соответствовать действующим на территории РФ требованиям стандартов, технических условий, технических регламентов, инструкций, нормативно-технической и иной документации, ГОСТам, принятым для данного вида материалов, а также иным параметрам, указанным в Приложении №1 к Договору.

При условии обязательной сертификации все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и действующие на территории РФ. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларации о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

2.2. Используемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы качественно, квалифицированным персоналом, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.1.2. Организовать доставку персонала на объект и обратно своими силами и за свой счёт. Заказчиком не предоставляются склады и бытовки, не предусмотрено проживание персонала на территории Заказчика.

3.1.3. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Заказчиком.

3.1.4. Произвести за свой счет оплату работы специалистов, а также услуг организаций и/или лиц, привлекаемых Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору.

3.1.5. За свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте, осуществлять ежедневную уборку и вывоз мусора, предусмотреть спецсредства для защиты существующих элементов сооружения, а также исключить загрязнение прилегающей территории.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ очистить участок от производственного мусора, вывезти его и утилизировать.

3.1.6. Обеспечить безопасные условия труда для своего персонала, соблюдение персоналом Подрядчика, либо привлеченными им лицами, правил внутреннего распорядка Заказчика, правил промышленной безопасности, правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и охраны труда, требований по охране окружающей среды, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования при выполнении работ. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность.

3.1.7. Обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ.

3.1.8. Работы по Договору выполнять современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям. При нарушении (повреждении) существующих конструкций, газонов и насаждений Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

3.1.9. Производить работы в соответствии с режимом работы Заказчика.

3.1.10. Обеспечить за свой счет выполнение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами и т.д., которые должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.

Использовать при выполнении работ только ту спецтехнику, которая была допущена к эксплуатации органами государственного надзора с отметкой Ростехнадзора (подлежащая регистрации в Ростехнадзоре).

3.1.11. Обеспечить объекты необходимыми материалами и комплектующими изделиями, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану, в том числе образовавшихся в процессе ремонта (вид, тип, марка используемых материалов подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до момента приобретения Подрядчиком). Копии сертификатов соответствия, паспорта качества на материалы должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ.

3.1.12. Извещать Заказчика за два дня до начала приемки работ о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.1.13. Согласовывать с Заказчиком организации и/или лица, привлекаемые Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору.

3.1.14. Обеспечить проведение пооперационного контроля выполнения работ с привлечением представителя Заказчика для освидетельствования этапов работ. На все виды работ должна быть составлена отчетная и исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006.

3.1.15. Предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии с разделом 6 Договора.

3.1.16. Соблюдать требования «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/. Указанный регламент является неотъемлемой частью Договора.

3.1.17. Привлечь к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 40 (сорок) процентов от цены Договора. Ответственность за действия субподрядчиков, соисполнителей перед Заказчиком несет Подрядчик.

3.1.18. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предоставить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

в) в случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Договора на другого субподрядчика, соисполнителя предоставлять Заказчику документы, указанные в пунктах а), б) настоящего пункта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

3.1.19. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем предоставлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Договором, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ предоставляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

3.1.20. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.1.21. Возвратить Заказчику по накладной Проектную документацию в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику доступ к объекту для выполнения работ.

3.2.1. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Подрядчиком.

3.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

3.2.4. Передать Подрядчику по накладной Проектную документацию в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3.2. Досрочно выполнить работы и передать их результат Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком осуществить замену субподрядчика, соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика, соисполнителя - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком, соисполнителем, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ.

3.4.3. Сообщать свои предложения относительно выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в производственную деятельность Подрядчика.

3.4.4. Требовать от Подрядчика подтверждения наличия лицензии и других документов, подтверждающих право последнего на выполнение работ, составляющих предмет настоящего Договора.

3.4.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.

3.4.6. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, в том числе о приостановлении работ, внесении изменений в работы, возобновлении работ; по устранению недостатков в работах.

- Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора включает стоимость работ, материалов, изделий, запасных частей, использования техники и оборудования, вывоза и утилизации мусора, гарантийного обслуживания, доставки, погрузочных и разгрузочных работ, страховки оборудования, а также налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, вознаграждение Подрядчика и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора, и в соответствии со Сметным расчётом (Приложение №2 к Договору), составляет ________(______) руб. __ коп., в том числе НДС 20% - _______ руб. ___ коп. Цена Договора является твёрдой.

4.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и получения счета-фактуры, на основании оригинала счёта Подрядчика.

4.3. Счета за выполненные работы выставляются Подрядчиком по Форме счета (Приложение № 3 к Договору) с указанием 100 (ста) % стоимости выполненных работ за вычетом 5 (пяти) %, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока.

4.4. Сумма, удерживаемая Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, перечисляется Подрядчику по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), при отсутствии дефектов в работах, на основании письменного обращения Подрядчика и предоставления счета на оплату.

4.4.1. Право требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, не может быть передано другому лицу без письменного согласия Заказчика.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.5. Заказчик вправе при оплате выполненных работ вычесть из сумм, подлежащих уплате Подрядчику, суммы штрафов и пеней за нарушение Подрядчиком условий Договора.

4.6. При расчётах за выполненные работы резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный твёрдой ценой Договора, будет оплачиваться Заказчиком только на основании подтверждающих расходы документов.

- Сроки выполнения работ, порядок приемки выполненных работ

5.1. Срок выполнения работ составляет 1 (один) месяц с момента подписания Договора Сторонами. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

5.2. По факту окончания работ по Договору, Подрядчик передает Заказчику на подпись в 2 (двух) экземплярах акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). К указанным документам должна быть приложена исполнительная документация согласно требованиям действующих СНиП.

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) обязан осмотреть результаты выполненных работ и направить Подрядчику по 1 (одному) подписанному экземпляру данных документов или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. При наличии у Заказчика претензий к выполненной работе или к качеству материалов, использованных Подрядчиком при выполнении работ, Сторонами оформляется соответствующий акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, устранения. Претензии, предъявляемые Заказчиком, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

5.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Право собственности на использованные Подрядчиком материалы, а также риск случайной гибели переходят от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6. Обеспечение

ВАРИАНТ 1

6.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере __________ (_________) руб., что составляет ____ (_______)% от цены Договора, указанной в п. 4.1. Договора.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчик предоставляет   безотзывную безусловную независимую банковскую гарантию, выданную банком (далее – Банк), предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, обеспечивающую, в том числе, уплату неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных за период: с момента возникновения у Заказчика права на их начисление и до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Банка.

Подлинный экземпляр банковской гарантии сроком действия до даты окончания выполнения Подрядчиком работ плюс три месяца передается Заказчику _____________.

Предусмотренное банковской гарантией обязательство Банка перед Заказчиком ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. При этом для уплаты суммы гарантии достаточно первого письменного требования Заказчика о её уплате.

6.2. В случае продления срока выполнения работ и/или изменения цены Договора Подрядчик обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения, оформить и предоставить продление срока действия и/или изменение суммы банковской гарантии соразмерно увеличению срока выполнения работ плюс три месяца и/или изменению цены Договора, либо предоставить новую банковскую гарантию с измененной суммой и/или сроком действия до даты окончания выполнения Подрядчиком работ плюс три месяца.

6.3. В случае если в период действия банковской гарантии ЦБ РФ отозвал у Банка лицензию на осуществление банковских операций Подрядчик обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отзыва лицензии, предоставить новую банковскую гарантию, выданную другим банком, предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

ВАРИАНТ 2

6.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере___ (___) руб., НДС не облагается, что составляет _____ % (_____) от цены Договора, указанной в п. 4.1. Договора.

В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик ___________ перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства в указанном размере. Обеспечение действует до даты окончания выполнения Подрядчиком работ плюс три месяца. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, в том числе, обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести в свою пользу удержание из суммы предоставленного обеспечения.

При соблюдении Подрядчиком условий Договора, устранении выявленных недостатков работ, сумма обеспечения исполнения обязательств возвращается Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия обеспечения и получения Заказчиком письменного обращения Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения данного обязательства в случае отсутствия письменного обращения Подрядчика.

- Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ и применяемых материалов, будет соответствовать ГОСТам, ТУ и иметь соответствующие технические паспорта сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы и на используемые при выполнении работ по Договору материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

7.3. Если в течение гарантийного срока, при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, будут обнаружены недостатки или дефекты, либо обнаружено, что качество выполненных работ и/или использованных Подрядчиком при выполнении работ материалов, не соответствует требованиям, установленным в Договоре, Подрядчик обязан за свой счет в течение 14 (четырнадцати) календарных дней устранить выявленные недостатки, дефекты и нарушения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков, дефектов и нарушений.

7.4.  При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт, Заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц (либо выполнить гарантийный ремонт своими силами) с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя удержанные денежные средства.

- Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ. При обнаружении несоответствия качества выполненных работ требованиям, установленным в Договоре, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

а) соразмерного уменьшения цены Договора;

б) безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в четырнадцатидневный срок.

8.3. При выполнении работ с нарушением сроков, установленных Договором, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки.

При нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) % от неоплаченной суммы.

В случае утраты Подрядчиком Проектной документации, переданной ему Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию - штраф в размере 5% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора;

В случае нарушения Подрядчиком обязанности, установленной вторым абзацем п. 3.1.10. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию - штраф в размере 0,5% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый факт нарушения обязательства;

За неисполнение Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, установленном в Договоре, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора.

За нарушение сроков предоставления документов, указанных в п. 3.1.18, п. 3.1.19. Договора, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение Подрядчиком п. 4.4.1. Договора, т.е. за передачу права требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, без письменного согласия Заказчика, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Договора, при этом Заказчик вправе удержать указанную неустойку из суммы, подлежащей перечислению Подрядчику (новому подрядчику).

8.5. Если допущенные Подрядчиком отступления в качестве выполненных работ от условий Договора в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе по своему выбору:

а) поручить исполнение обязательств по Договору другой организации за счет Подрядчика;

б) отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков.

8.6. Убытки, причиненные по вине Подрядчика Заказчику и/или третьим лицам в ходе исполнения Договора, полностью возмещаются Подрядчиком. В случае если убытки превышают размер неустоек (пеней) по Договору, убытки возмещаются сверх неустоек (пеней), установленных Договором.

8.7. Неустойки (пени) по Договору начисляются при условии выставления письменного требования виновной Стороне. Уплата неустоек (пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожара, землетрясения, наводнения и других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Неизвещение или несвоевременное извещение лишает Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на случаи, освобождающие от ответственности.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 15 (пятнадцати) и более дней, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

- Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Липецкой области.

- Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

11.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

11.3. Односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения Договора Сторонами.

11.3.1. Нарушение Договора Подрядчиком предполагается существенным в случаях:

а) выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

б) просрочки в выполнении работ свыше 10 (десяти) календарных дней, относительно сроков, установленных Договором.

11.3.2. При расторжении Договора в случаях, предусмотренных п. 11.3.1. Договора, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные в связи с таким расторжением убытки, а Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика оплатить понесенные Заказчиком убытки.

11.3.3. Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случае просрочки в оплате выполненных работ свыше 10 (десяти) рабочих дней, относительно сроков, установленных Договором.

11.3.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор в случае существенного нарушения Договора, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

11.4. Заказчик имеет право в любое время, письменно предупредив Подрядчика за 10 (десять) календарных дней, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном прядке, возместив Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

- Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончания взаиморасчетов.

- Прочие условия

13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

13.2. Договор, акты, письма, уведомления и иная документация направляется в оригиналах по адресам, указанным в разделе 14 Договора.

Копии документов, пересылаемых по электронной почте (по адресам e-mail, указанным в разделе 14 Договора), факсом (по номеру, указанному в разделе 14 Договора), признаются Сторонами имеющими юридическую силу до замены их оригиналами.

13.3. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной Договора, признается надлежащим и лишает другую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

13.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомости объемов работ №1-4.

Приложение №2 - Сметный расчет.

Приложение №3 - Образец счета.

Приложение №4 - «Регламент допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ» (размещен на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/).

- Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» ИНН 4826052440 КПП 480201001 ОГРН 1064823059971 399071, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2 р/с к/с БИК Телефон: /4742/ 51-51-80 e-mail: info@sezlipetsk.ru | - Подрядчик: |
| --- | --- |

| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» _________________ /_________ / |  | _____________________________ ___________________ /________ / |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм | шт | 1 |  |
| 2 | Задвижка шиберная двусторонняя чугун Ду 300 Ру 7 межфл со штурвалом уплотнение: NBR Benarmo | шт | 1 |  |
| 3 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | км | 0,024 |  |
| 4 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 24,1 |  |
| 5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1400 мм | км | 0,046 |  |
| 6 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм | м | 46,18 |  |
| 7 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | т | 2,7723 |  |
| 8 | Отвод стальной Ду 1420х10 мм 15гр | шт | 1 |  |
| 9 | Отвод стальной Ду 1420х10 мм 45гр | шт | 2 |  |
| 10 | Отвод стальной Ду 1420х10 мм 90гр | шт | 1 |  |
| 11 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм(заглушка) | т | 0,20096 |  |
| Раздел 2. временная дамба |  |  |  |  |
| 12 | Перевозка грузов (грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 1050,8225 |  |
| 13 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,64047 |  |
| 14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 | 0,64047 |  |
| 15 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 2 | 1000 м3 | 0,577 |  |
| 16 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 5,77 |  |
| Раздел 3. демонтаж сущ.лотка |  |  |  |  |
| 17 | Разборка: железобетонных фундаментов(лотков) | м3 | 4 |  |
| 18 | Демонтаж: лотков (металлических стенок) | т | 0,9 |  |
| 19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,9 |  |
| 20 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 10 |  |
| 21 | Перевозка грузов (металл)автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 0,9 |  |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км | 1 т груза | 10 |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих слоев: шлаковых | м3 | 78,8 |  |
| 2 | Щебень для бетона из доменного шлака, фракция 20-40 мм, Л 45 | м3 | 51,22 |  |
| 3 | Щебень для бетона из доменного шлака, фракция 40-70 мм, Л 45 | м3 | 51,22 |  |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,122 |  |
| 5 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 12,44 |  |
| 6 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,38 |  |
| 7 | Нетканый термоскрепленный геотекстиль: Геоспан ТС 110 применительно | 10 м2 | 41,8 |  |
| 8 | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта применительно | 100 м3 | 0,0009 |  |
| 9 | Утеплитель пеноплекс ГЕО (1185 мм*585 мм*40 мм)_3,6м2 | шт | 1 |  |
| 10 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,19 |  |
| 11 | Геомембрана (ПНД) текстурированная с 2-х сторон 1,5мм (1,6*50) | м2 | 209 |  |
| 12 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм | 100 м3 | 0,885 |  |
| 13 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 89,83 |  |
| 14 | Поправка на водонепроницаемость W6 | м3 | 89,83 |  |
| 15 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0,1465 |  |
| 16 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 12 мм(табл.12 тех.часть) | т | 4,760354 |  |
| 17 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 10 мм(табл.12 тех.часть) | т | 0,258768 |  |
| 18 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0268 |  |
| 19 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100х100 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,25 |  |
| 20 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | т | 0,7077 |  |
| 21 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,7077 |  |
| 22 | Укладка утеплителя (теплоизоляционного материала в виде жгутов круглого сечения) на мастике с приготовлением грунтовки вручную | 100 м | 0,154 |  |
| 23 | Бентонитовый шнур диаметр 30 мм | м | 16,17 |  |
| 24 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 0,3 |  |
| 25 | Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты(шпонка) | 100 м | 0,09 |  |
| 26 | Шпонка гидроизоляционная резиновая ДВ-170/12,5 | м | 9 |  |
| 27 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм | 100 м2 | 2,89 |  |
| 28 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 289 |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2(грунт от разработки под дороги,сооружений) | 1000 м3 | 0,127 |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,127 |  |
| 3 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 | 0,127 |  |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,18553 |  |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 324,6775 |  |
| 6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,18553 |  |
| 7 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 | 0,18553 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 3,1253 |  |
| Раздел 2. Тип 1а .бетонное покрытие |  |  |  |  |
| 9 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,041 |  |
| 10 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) W6 | м3 | 8,364 |  |
| 11 | Поправка на водонепроницаемость W6 | м3 | 8,364 |  |
| 12 | На каждый 1 см изменения толщины слоя (толщ.15см)добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,041 |  |
| 13 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | -2,091 |  |
| 14 | Поправка на водонепроницаемость W6 | м3 | -2,091 |  |
| 15 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,041 |  |
| 16 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм Вр1(200х200) | т | 0,06027 |  |
| Раздел 3. Тип 1б .бетонное покрытие |  |  |  |  |
| 17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,021 |  |
| 18 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 4,284 |  |
| 19 | Поправка на водонепроницаемость W6 | м3 | 4,284 |  |
| 20 | На каждый 1 см изменения толщины слоя (толщ.15см)добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,021 |  |
| 21 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | -1,071 |  |
| 22 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,021 |  |
| 23 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм Вр1(200х200) | т | 0,03087 |  |
| Раздел 4. Тип 1в .бетонное покрытие |  |  |  |  |
| 24 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,049 |  |
| 25 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 9,996 |  |
| 26 | Поправка на водонепроницаемость W6 | м3 | 9,996 |  |
| 27 | На каждый 1 см изменения толщины слоя (толщ.15см)добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,049 |  |
| 28 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | -2,499 |  |
| 29 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,049 |  |
| 30 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм Вр1(200х200) | т | 0,07203 |  |
| Раздел 5. Тип 2 .Восстановление разрушенного покрытия откосов и дна пруда |  |  |  |  |
| 31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,1098 |  |
| 32 | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 | т | 17,568 |  |
| 33 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,122 |  |
| 34 | Нетканый термоскрепленный геотекстиль: Геоспан ТС 110 применительно | 10 м2 | 13,42 |  |
| 35 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,122 |  |
| 36 | Геомембрана (ПНД) текстурированная с 2-х сторон 1,5мм (1,6*50) | м2 | 134,2 |  |
| 37 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,122 |  |
| 38 | Нетканый термоскрепленный геотекстиль: Геоспан ТС 110 применительно | 10 м2 | 13,42 |  |
| 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,1098 |  |
| 40 | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 | т | 17,568 |  |
| 41 | Крепление дна и откосов каналов бетонными матами ) массой: до 1 т применительно | 100 м3 | 0,0732 |  |
| 42 | УГЗБМ-405 | шт | 36 |  |
| Раздел 6. Тип 3. Плиточное покрытие откосов |  |  |  |  |
| 43 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка применительно | 100 м3 | 0,126 |  |
| 44 | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 | т | 20,16 |  |
| 45 | Крепление дна и откосов каналов бетонными матами ) массой: до 1 т применительно | 100 м3 | 0,084 |  |
| 46 | УГЗБМ-405 | шт | 42 |  |
| Раздел 7. Восстановление плиточного покрытия из сущ. |  |  |  |  |
| 47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ранее демонтируемый песок) | 100 м3 | 0,05 |  |
| 48 | Крепление дна и откосов каналов бетонными матами ) массой: до 1 т применительно(из сущ.бетонных матов) | 100 м3 | 0,0294 |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2(демонтаж временной дамбы) | 1000 м3 | 0,577 |  |
| 2 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 300 мм | км | 0,024 |  |
| 3 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 1400 мм | км | 0,046 |  |
| 4 | Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм(заглушка,отводы) | т | 2,97326 |  |
| 5 | Перевозка грузов(грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 1009,75 |  |
| 6 | Перевозка грузов (труб)автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км(2,97326+(46*347,7+24*70,137) | 1 т груза | 20,651 |  |
| Раздел 2. Демонтаж плиточного покрытия |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж плиточного покрытия откосов бетонными матами) массой: до 1 т применительно (из сущ.бетонных матов) | 100 м3 | 0,042 |  |
| 8 | Демонтаж выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,07 |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

- Приложение №3

к договору № _______ от __________20___ г.

| Образец счета |  |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Банк получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  | КПП |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счет на оплату № ______ от _________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставщик: |  |  |  | ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________ , адрес организации ________, телефон организации __________, факс организации___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покупатель: |  |  |  | ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________ , адрес организации ________, телефон организации __________, факс организации___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | За выполненные работы по договору №_________ от ___________, на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) №____ от _______. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Удержание в качестве обеспечения исполнения обязательств гарантийного срока согласно п. ___ договора №_________ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: Кроме того НДС: Всего к оплате: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего наименований пунктов ___, на сумму ________________ руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                Главный

организации    ___________ /_______/        бухгалтер   _____________ /__________/

(подпись)         (ФИО)                                      (подпись)             (ФИО)

_____________________________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Пункты 3.1.17-3.1.20 включаются в проект договора, если участник закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Включается в проект договора, если участник закупки, не является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Оформляется на этапе заключения договора с победителем конкурентной закупки

Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.

Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.

Указывается размер обеспечения, составляющий не менее 30 (тридцати)% от цены Договора.

Указывается срок предоставления обеспечения, определяемый документацией о закупках.

Указывается размер обеспечения, составляющий не менее 30 (тридцати)% от цены Договора.

Указывается срок предоставления обеспечения, определяемый документацией о закупках.

Включается в проект договора, если участник закупки, не является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Включается в проект договора, если участник закупки, не является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Оформляется на этапе заключения договора с победителем конкурентной закупки

Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.